**Plánované stavební akce v obci Budišovice v roce 2017**

1. Stavba mostku přes potok Studnice v lokalitě „Zátiší“- jedná se o vybudování lávky v délce 8 m a šířce 2 m. Lávka bude provedena jako ocelová plnostěnná konstrukce z nosníků HEB 260. Rozpočtové náklady činí 927 tis. Kč. Stavba bude zahájena, jakmile bude zřejmé, jak dopadla žádost o dotaci na tuto stavbu. Výběrové řízení bude provedeno ihned po oznámení výsledku dotace, která je z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MS kraje 2017.
2. Oprava a rozšíření místní komunikace na ulici „Na Horečkách“- jedná se o vybudování nové silnice v obci o délce cca 190 m. Předpokládaná cena realizace vychází z projekční ceny ve výši 2.127 tis. Kč. Stavba bude zahájena, jakmile obec obdrží stavební povolení ke stavbě, předpokládá se druhá polovina roku 2017.
3. Oprava místní komunikace „Záhumení“- jedná se o vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu značně poškození silnice v délce cca

500 m dlouhé a následné položení nového asfaltového povrchu. Odhadovaná cena realizace stavby je cca 1.300 tis. Kč. Realizace stavby je závislá na výsledku dotace, které se obec účastní. Žádost o poskytnutí dotace je z programu Min. pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“. Stavba bude s největší pravděpodobností zahájena i v případě nepřidělení dotace a výběrové řízení bude zahájeno, jakmile bude tato skutečnost známá.

1. Oprava kaple sv. Víta v obci- oprava bude zahrnovat kompletní rekonstrukci soklu kaple, který je značně navlhlý. Odhadovaná cena realizace je 200 tis. Kč. Realizace se uskuteční na základě výsledku dotace Min. pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“, kde se s tímto projektem také účastníme. Realizace stavby bude závislá na výsledku tohoto dotačního titulu. Je možné, že i při nepřidělení dotace bude tato stavba uskutečněna. Vše bude záviset, jak se budou vyvíjet skutečnosti, týkající se staveb ostatních a množství přidělených dotací na stavby, kterých se to týká…